**MOTIVO DE LA REUNIÓN: Reunión de planificación**

**FECHA:** 01/02/2022 **HORA:** 8:30 AM **PROYECTO: FOOD TIME**

**LUGAR:** Sena Galan

**PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE** | **CARGO** |
| --- | --- |
| Oscar Humberto Marin Molina | Scrum Master |
| Zharick Katiuzca Martinez Rodriguez | Developers Team |
| Valeria Vaquez Triana | Developers Team |

**ORDEN DEL DIA:**

* Llamado a lista.
* Asignación de roles bajo la temática SCRUM.
* Asignación de tareas.

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

Se inicia la reunión identificando el 100% del quórum; se realizó la asignación de roles internos dentro del Developers Team, luego se procedió a la asignación actividades, así mismo se registraron las actividades programadas y pendientes.

Se habló sobre los integrantes que se salieron y sobre la reestructuración de los roles. Se designó el encargado del desarrollo del prototipo del sistema, se asignó el encargado de revisar y editar la documentación, se revisó el avance del backend.

***COMPROMISOS:***

| **Actividad** | **Responsable** | **Fecha Entrega** | **Estado** |
| --- | --- | --- | --- |
| Reestructuración del equipo | Valeria Vaquez Triana  Zharick Katiuzca Martinez Rodriguez  Oscar Humberto Marin Molina | 01/02/2022 | Finalizado |
| Encargado de la documentación | Zharick Katiuzca Martinez Rodriguez | 01/02/2022 | Asignado |
| Encargado del prototipado | Valeria Vaquez Triana | 30/03/2022 | Asignado |
| Encargado del documento de prototipado | Valeria Vaquez Triana | 30/03/2022 | Asignado |
| Encargado de Backend | Oscar Humberto Marin Molina | 02/05/2022 | Asignado |
| Revisión del backend | Valeria Vaquez Triana  Zharick Katiuzca Martinez Rodriguez  Oscar Humberto Marin Molina | 01/02/2022 | Finalizado |

Se firma el presente Acta por quienes en ella intervinieron.

| Nombres y Apellidos : | Firma : |
| --- | --- |
| Zharick Katiuzca Martinez Rodriguez |  |
| Oscar Humberto Marin Molina |  |
| Valeria Vasquez Triana |  |